# Life OS — Pipeline 20 ngày

## 1. Kiến trúc & nguyên tắc mở rộng

life-os/

├── client/                  # React + Vite + Tailwind

│   ├── pages/

│   ├── components/

│   ├── layouts/

│   ├── services/            # gọi API (1 file/resource: taskApi.js, goalApi.js...)

│   ├── hooks/

│   └── utils/

│

├── server/                  # Node + Express

│   ├── models/              # Mongoose schemas

│   ├── routes/

│   ├── controllers/         # chỉ gọi service, không chứa business logic

│   ├── services/            # toàn bộ business logic nằm đây

│   ├── middleware/          # auth, error handler, validate

│   ├── config/

│   └── seed/                # seed script cho demo data

│

└── docs/

├── openapi.yaml

├── architecture.md

└── database.md

4 luật bắt buộc để mở rộng được:

- API thêm mới, không phá API cũ — ví dụ AI Priority dùng POST /api/ai/prioritize, không sửa POST /api/tasks.

- Feature mới có service riêng — aiService.js, plannerService.js, analyticsService.js, habitService.js đều là file độc lập, không chèn logic vào service core.

- AI không trực tiếp ghi database — AI → trả JSON đề xuất → backend validate → mới ghi DB.

- Feature optional tắt đi thì core vẫn chạy — Task/Goal/Calendar/Dashboard không phụ thuộc vào bất kỳ feature mở rộng nào.

Luật thứ 5 (áp dụng cho toàn bộ API):

- Mọi response API theo đúng 1 envelope, để frontend không phải viết logic riêng cho từng feature mới:

// Thành công (object đơn lẻ hoặc mutation create/update/delete)

{ "success": true, "data": { ... } }

// Thành công (danh sách có phân trang)

{

"success": true,

"data": [ ... ],

"pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 45, "totalPages": 3 }

}

// Thất bại

{

"success": false,

"error": { "code": "VALIDATION_ERROR", "message": "Title is required", "field": "title" }

}

## 2. Data model (đầy đủ field + quan hệ)

### User

_id, email (unique), passwordHash, name, createdAt

### Task

_id, userId (ref User), title, description, status (todo|in_progress|done),

dueDate (ISODate UTC, optional — frontend đổi ngày người dùng chọn thành 23:59:59 giờ địa phương rồi gửi dạng ISO),

goalId (ref Goal, optional, default: null),

priority (low|medium|high, default: medium),

completedAt (optional — set khi status chuyển sang done, xóa khi chuyển về trạng thái khác), createdAt, updatedAt

Overdue = dueDate < now và status ≠ done (một định nghĩa duy nhất, dùng chung cho Dashboard, Analytics và Goal Deadline Impact).

Khi tạo/sửa Task có goalId: service phải kiểm tra Goal đó thuộc cùng userId, nếu không trả NOT_FOUND (tránh user A gắn Task vào Goal của user B).

### Goal

_id, userId (ref User), title,

deadline (ISODate UTC, optional),

progressMode ("task_based" | "manual"),

- task_based:

+ Nếu tổng Task gắn goalId == 0 -> progress = 0

+ Ngược lại -> progress = Math.round((số Task status=done) / (tổng Task) * 100)

- manual: progress lấy từ field `manualProgress` (0–100, default: 0)

progress (0–100, lưu sẵn trong DB, do service tính), status (active|completed, default: active), createdAt

Tính lại progress: hàm goalService.recalculateProgress(goalId, userId) được gọi sau mỗi thao tác: tạo Task có goalId, đổi status Task, đổi goalId của Task (tính lại cả Goal cũ lẫn Goal mới), xóa Task.

status của Goal tự động theo progress: progress = 100 → completed; progress < 100 → active. Goal task_based chưa có Task nào thì progress = 0 và vẫn active.

PATCH /api/goals/:id/progress khi progressMode = task_based → trả 400 VALIDATION_ERROR. Đổi progressMode qua PUT: sang task_based thì tính lại ngay; sang manual thì manualProgress = progress hiện tại.

Ràng buộc xóa (Cascade rule):

- Khi xóa Goal: chạy updateMany({ goalId, userId }, { goalId: null }) để gỡ liên kết các Task con (luôn lọc thêm userId), KHÔNG xóa Task.

- Khi xóa Task: Nếu Task có goalId, service gọi recalculateProgress cho Goal liên quan.

### CalendarEvent

_id, userId (ref User), title,

startTime (ISODate UTC - bắt buộc),

endTime (ISODate UTC - bắt buộc, phải lớn hơn startTime, sai thì trả VALIDATION_ERROR với field "endTime"),

description (optional), createdAt

* Mọi phép so sánh ngày giờ ở Backend và MongoDB đều dựa trên UTC ISO-8601.

Quan hệ với Task: CalendarEvent và Task là 2 entity tách biệt hoàn toàn — không tự sinh event từ task. Calendar UI chỉ hiển thị CalendarEvent; Task có dueDate thì hiển thị ở Dashboard/Task list, không hiện trên Calendar ở bản Core (tránh nhầm lẫn 2 nguồn dữ liệu). Nếu muốn gộp thì để dành cho feature mở rộng sau MVP, không làm ở Core.

### Models mở rộng (chỉ tạo khi làm tới feature tương ứng, không tạo trước)

Habit:         userId, title, frequency, streakCount, lastCheckedAt

AISuggestion:  userId, type, payload (JSON), status (pending|accepted|rejected), createdAt

## 3. API contract (bao gồm Auth — làm từ đầu, không để cuối)

POST   /api/auth/register

POST   /api/auth/login

GET    /api/auth/me            # lấy user hiện tại từ token

GET    /api/tasks              # query: status, goalId, overdue, sort, page, limit

POST   /api/tasks

GET    /api/tasks/:id

PUT    /api/tasks/:id

DELETE /api/tasks/:id

GET    /api/goals

POST   /api/goals

GET    /api/goals/:id

PUT    /api/goals/:id

PATCH  /api/goals/:id/progress   # chỉ dùng khi progressMode = manual

DELETE /api/goals/:id

GET    /api/events             # query: from, to (ISO, lọc theo khoảng hiển thị trên Calendar)

POST   /api/events

GET    /api/events/:id

PUT    /api/events/:id

DELETE /api/events/:id

GET    /api/dashboard/summary    # totalTasks, completedTasks, overdueTasks, avgGoalProgress (trung bình progress các Goal active, 0 nếu chưa có Goal)

Mọi route trừ /auth/register và /auth/login đều qua authMiddleware — kiểm tra JWT, gắn req.userId (kể cả /auth/me), và mọi query ở service phải lọc theo `userId` (không có ngoại lệ). /api-docs là public. Các endpoint của feature mở rộng (mục 7) được bổ sung sau, không thuộc contract Core.

## 4. Chuẩn lỗi & validation

- Validate: dùng express-validator (nhẹ, đủ dùng, không cần học thêm concept mới so với Express).

- Error middleware tập trung ở middleware/errorHandler.js, mọi lỗi (validate, 404, 500, auth) đều đi qua đây và trả đúng envelope ở mục 1.

- Mã lỗi chuẩn hóa: VALIDATION_ERROR (400), UNAUTHORIZED (401, gồm cả đăng nhập sai), NOT_FOUND (404, gồm cả truy cập resource của user khác), CONFLICT (409, ví dụ email đã tồn tại), SERVER_ERROR (500) — chốt bảng mã và HTTP status này ở Day 1, viết vào docs/architecture.md.

- Bảo mật cơ bản: hash mật khẩu bằng bcrypt (không lưu plain text); JWT có thời hạn (ví dụ 7 ngày), secret nằm trong biến môi trường; frontend lưu token ở localStorage và gửi qua header Authorization: Bearer <token>; nhận UNAUTHORIZED thì xóa token và chuyển về trang login. Ghi vào docs/architecture.md.

## 5. Pipeline 20 ngày

| Giai đoạn | Ngày | Người 1 (Frontend/UX) | Người 2 (Backend/Data) | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Planning | 1–2 | UI flow, wireframe | DB schema, API contract, chuẩn lỗi | Architecture + API contract + DB schema chốt |
| 1. Foundation | 3–4 | React layout, routing, mock data | Express + MongoDB + Auth (register/login/JWT, bcrypt) + mount /api-docs | Skeleton chạy, deploy skeleton rỗng lên Render/Vercel/Atlas |
| 2. Core CRUD | 5–9 | Task UI + Goal UI (mock data) | Task API + Goal API + service layer; cập nhật openapi.yaml cùng lúc với mỗi endpoint | CRUD thật trên Task/Goal, test bằng Postman |
| 3. Integration | 10–12 | Bỏ mock, nối API thật, xử lý loading/error state | Fix bug API, validate đầy đủ, viết seed script | Core app chạy thật end-to-end |
| 4. Dashboard/Calendar | 13–15 | Dashboard UI + Calendar UI | /dashboard/summary, Events API (bổ sung events vào seed script) | Dashboard + Calendar hoạt động |
| MVP | 15 | — | — | Deploy bản MVP thật + seed demo data + warm-up check |
| 5. Stabilize | 16 | Test UI, polish, fix bug | Test API, rà soát lại openapi.yaml | MVP ổn định, demo được bất cứ lúc nào |
| 6. Expansion | 17–19 | Feature mở rộng (UI) | Feature mở rộng (API/service) | 1–2 feature nâng cao hoàn chỉnh, có test |
| 7. Final | 20 | PPT/demo | Docs/final testing | FINAL |

Deadline cứng:

- Day 4 → skeleton phải chạy và đã deploy lần đầu (kể cả rỗng)

- Day 9 → CRUD Task/Goal phải chạy đúng trên Postman

- Day 12 → frontend + backend nối thật, không còn mock data

- Day 15 → MVP phải deploy, có seed data, demo được ngay

- Day 16 → feature freeze phần Core

- Day 19 → ngừng thêm feature mới

- Day 20 → final

Sau Day 15 không sửa architecture lớn, trừ bug nghiêm trọng.

Lý do deploy sớm ở Day 4 thay vì dồn vào MVP: nếu CORS, biến môi trường, hay MongoDB Atlas IP whitelist có vấn đề, nó lộ ra lúc app còn rỗng — không áp lực, không ảnh hưởng tiến độ Core. Tới Day 15 chỉ là update lại code mới lên hạ tầng đã chạy sẵn.

## 6. Phân công & luật không ai được mù phần người kia

Người 1 — Frontend/UX: React, Tailwind, Routing, Components, Pages, Forms, Dashboard UI, Calendar UI, API integration (services/).

Người 2 — Backend/Data: Express, MongoDB, Mongoose, REST API, Auth, Validation, Business logic (services/), Swagger, Deploy backend.

Luật walkthrough: mỗi feature hoàn thành phải có 15–20 phút giải thích cho người kia (Người 2 giải thích POST /tasks cho Người 1; Người 1 giải thích component TaskForm cho Người 2). Vì thầy có thể hỏi bất kỳ đoạn code nào.

Cuối mỗi buổi, trả lời 3 câu: Hôm nay hoàn thành gì? Còn bug/blocker gì? Ngày mai deliver gì?

Nếu 1 feature trễ > 1 ngày: không cố nhồi — cắt scope, đẩy phần nâng cao sang optional (ví dụ: AI Planner đầy đủ ❌ → AI Priority đơn giản ✅).

## 7. Danh sách feature mở rộng (Day 17–19) — xếp theo độ chắc ăn, định nghĩa rõ ràng

Chỉ chọn 1–2 cái, ưu tiên từ trên xuống. Mỗi feature định nghĩa rõ để tránh scope creep lúc code:

- AI Task Priority — endpoint POST /api/ai/prioritize: AI nhận danh sách task chưa done (title, dueDate, priority) → trả về thứ tự ưu tiên + lý do ngắn. Backend validate kết quả (task ID phải tồn tại và thuộc userId) trước khi hiển thị. Độ khó thấp, dễ giải thích với thầy.

- Goal Deadline Impact ("What-If" cho Life OS) — khi user dời deadline của 1 Goal, hệ thống tính lại và cảnh báo: còn bao nhiêu Task chưa done, có bị overdue so với deadline mới không, tốc độ hoàn thành trung bình có đủ kịp không. Đây là decision-support đơn giản, không cần AI, chỉ là phép tính trên dữ liệu có sẵn — độ khó thấp, nhưng tạo khác biệt rõ. Endpoint POST /api/goals/:id/deadline-impact (body: newDeadline) chỉ trả kết quả preview, không ghi DB; tốc độ hoàn thành lấy từ completedAt của Task.

- Analytics nâng cao — biểu đồ tasks completed theo tuần, tỷ lệ overdue theo Goal, dùng Recharts trên dữ liệu đã có sẵn từ /dashboard/summary mở rộng; nhóm theo tuần dựa vào completedAt.

- Habit Tracking — entity Habit riêng, CRUD + streak counter. Độc lập hoàn toàn với Task/Goal, an toàn khi thêm.

- AI Daily Planner — AI sắp xếp lịch trong ngày từ Task + CalendarEvent. Độ khó cao nhất (phải xử lý xung đột giờ), chỉ làm nếu dư thời gian sau khi 1-2 feature trên đã xong và ổn định.

Mỗi feature phải đi đủ chu trình: Frontend → API → Service → Test → Deploy, và không mở feature mới khi feature đang làm còn bug lớn.

## 8. Git workflow

main

│

├── feat/auth

├── feat/task-ui

├── feat/task-api

├── feat/goal-ui

├── feat/goal-api

├── feat/calendar

├── feat/dashboard

└── feat/ai-priority   (giai đoạn mở rộng)

Flow: branch → code → commit → Pull Request → người kia review → merge main. main luôn ở trạng thái chạy được.

Commit convention: feat(task): add task CRUD API, fix(goal): validate deadline format, docs(api): update task endpoints.

## 9. Seed data & deploy checklist

- Seed script (server/seed/seed.js):

  - Chỉ tìm và xóa data của duy nhất 1 email test chỉ định (ví dụ: demo@lifeos.dev): tìm user theo email, xóa Task/Goal/CalendarEvent có userId đó rồi tạo lại.

  - Tuyệt đối không gọi User.deleteMany({}) hoặc Task.deleteMany({}) không có filter userId để tránh xóa nhầm tài khoản khác.

  - Tạo sẵn dữ liệu mẫu để demo ngay: 1 Goal task_based (3 task done, 2 task todo; task done có completedAt rải trong vài tuần gần đây).

  - 1 Goal manual (tiến độ 60%).

  - 5 CalendarEvent rải đều trong tuần hiện tại — tính ngày theo thời điểm chạy seed (new Date()), không hard-code, để seed không bị cũ.

  - Vài Task overdue (dueDate đã qua, chưa done) để Dashboard có số liệu overdue.

- Trước mỗi lần demo cho thầy: gọi warm-up request tới backend trước (Render free tier sleep sau một thời gian không có traffic), chạy seed nếu cần data sạch.

- Checklist deploy MVP (Day 15): biến môi trường đã set trên Render/Vercel, CORS cho đúng domain frontend, MongoDB Atlas whitelist IP (0.0.0.0/0 cho đơn giản hoặc whitelist Render), /api-docs truy cập được public.

- Lưu ý Vercel: thêm vercel.json rewrite mọi route về index.html để React Router không bị 404 khi refresh; frontend đọc URL backend từ biến VITE_API_URL.

## Tóm tắt

Chốt toàn bộ data model + API contract + chuẩn lỗi ngay Day 1–2. Auth là Core, không phải optional. Deploy skeleton sớm (Day 4) để lộ lỗi hạ tầng sớm, MVP thật deploy ở Day 15 chỉ là update tiếp. Feature mở rộng (Day 17–19) chọn tối đa 2 cái từ danh sách đã xếp hạng, mỗi cái định nghĩa rõ trước khi code để lúc thầy hỏi có thể giải thích mạch lạc.